# Central de Abastos (Roblox): estado y plan

Oct 19, 2026 · @Alan

## Resumen

El esqueleto del juego (hito H0) está terminado y subido a GitHub; lo siguiente es traer los modelos de la Tienda de creadores (H1) desde tu PC.

- Juego: multijugador de Roblox sobre la Central de Abasto de Iztapalapa. Cada jugador elige oficio: Diablero, Camionero, Jefe (bodeguero) o Revendedor, y los cuatro dependen uno del otro.

- Repo: alaskagood/Central-rb, rama claude/funny-darwin-llrftf, todo dentro de la carpeta CentralDeAbastos/ (separado de otros juegos).

- Herramientas: Roblox Studio + Rojo + GitHub. Claude y GPT trabajan en tu PC sobre la misma carpeta.

## Lo que ya se hizo

Se creó la carpeta del juego con documentos, código y un archivo .rbxl que abre en Studio sin plantilla; las 18 pruebas de precios y merma pasan.

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| CentralDeAbastos.rbxl | El lugar listo para abrir en Studio (Ctrl+O). Evita el error de la plantilla 95206881. |
| README.md | Cómo abrir el juego, Rojo, conectores y pruebas. |
| REGLAS.md | Reglas para Claude, GPT y cualquier persona. Manda sobre todo. |
| docs/01_DISENO_ROBLOX.md | Los 4 oficios, bucle de una noche, sistemas, progresión, vertical slice. |
| docs/02_CREATOR_STORE.md | Cómo buscar en la Tienda, filtro contra backdoors, registro de assets. |
| docs/03_HITOS.md | Plan H0 a H9 y qué probar en Studio. |
| docs/PARA_GPT.md | Prompt de traspaso para GPT. |
| docs/referencia/ | Tu documento de diseño original (.docx y .md). |
| default.project.json | Proyecto Rojo: archivos de src/ → Studio. |
| src/shared/ | Config (oficios, 10 productos con precios SNIIM, escala) y lógica pura: Pricing.luau, Freshness.luau, Remotes.luau. |
| src/server/ | Main.server.luau, RoleService (elegir oficio con equipos y cupo), ClockService (madrugada lenta), NaveBuilder (nave de 8 bodegas), Assets + AssetCatalog (modelo de la Tienda o bloque de tamaño real). |
| src/client/Main.client.luau | Pantalla "¿De qué vas a chambear?" con los 4 oficios. |
| tests/run.luau | 18 pruebas con lune run tests/run. |

Decisiones tomadas: 1 metro = 3.57 studs; una noche de juego = 24 minutos reales (90 s por hora de 22:00 a 10:00, 30 s el resto); el servidor valida todo lo que pide el cliente; máximo 8 jefes por servidor (una bodega cada uno).

Pendiente de verificar: nadie lo ha probado todavía dentro de Studio.

## Reglas del proyecto

La regla principal: todo asset se busca primero en la Tienda de creadores, y solo si no hay uno bueno se crea.

Tienda de creadores primero

- Buscar con los términos de src/server/AssetCatalog.luau (campo buscar), primero con el filtro Verificado.

- Aceptar solo si pasa el filtro: sin scripts sospechosos (require(número), getfenv, loadstring), ligero, escala real, look realista, uso libre.

- Meterlo en ServerStorage/Assets/<Clave> con el nombre exacto y anotar ID y autor en docs/02_CREATOR_STORE.md.

- Si no hay nada bueno, se crea con la mejor calidad y se anota por qué.

Lecciones de UMBRAL (el juego anterior)

- No cambiar de motor a mitad del camino (UMBRAL pasó de Godot a Unreal y se rehizo trabajo).

- No inventar nombres ni IDs de assets.

- Un hito a la vez; placeholders del tamaño real si falta algo.

- La IA deja instrucciones concretas de qué probar; tú mandas captura o el texto de la Salida.

- Commits chicos con mensajes en español.

Código

- Luau --!strict; el servidor valida todo lo que manda el cliente.

- Lógica pura en src/shared/ con pruebas en tests/run.luau.

- Formato con stylua src tests antes de cada commit.

## Cómo trabajar en tu PC

Todo corre en tu computadora: Studio abierto, Claude y GPT en la misma carpeta del repo, y GitHub solo como respaldo.

Preparar una sola vez

- Instala GitHub Desktop, clona alaskagood/Central-rb y cambia a la rama claude/funny-darwin-llrftf (o fúsionala a main y trabaja en main).

- Instala Rojo: el plugin desde la Tienda de creadores (Plugins) y el programa desde rojo.space.

- Instala el MCP de Roblox Studio (el oficial está en github.com/Roblox/studio-rust-mcp-server; algunas versiones de Studio lo traen integrado en la configuración del Asistente). Con eso Claude puede buscar e insertar modelos de la Tienda, correr el juego y leer la Salida.

- Abre la app de escritorio de Claude o Claude Code en esa carpeta, y GPT/Codex también en esa carpeta.

Cada día

- Abre CentralDeAbastos.rbxl en Studio.

- En CentralDeAbastos/ corre rojo serve y en Studio: Plugins → Rojo → Connect.

- Pide a una IA su hito. Lo que cambie en src/ aparece solo en Studio.

- Guarda en Studio con Ctrl+S (los modelos de la Tienda viven en el .rbxl, no en src/).

- Al terminar un hito: commit y push en GitHub Desktop.

Claude y GPT en la misma carpeta sin pisarse

- Nunca los dos a la vez sobre los mismos archivos: cada hito tiene sus carpetas (tabla de abajo).

- Una IA termina y hace commit; la otra empieza después.

- El que necesite algo del otro lo escribe en docs/PARA_GPT.md → "Pendientes".

- Solo una IA a la vez controla Studio con el MCP.

## Plan de hitos

Nueve hitos después del esqueleto llevan a una noche completa jugable con los 4 oficios; van uno a la vez y en este orden.

| # | Hito | Quién | Carpetas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H0 | Esqueleto: Rojo, elegir oficio, reloj, nave de 8 bodegas, pruebas | Claude | todo | Hecho |
| H1 | Assets de la Tienda: Bodega, Diablito, CajaMadera, Arpilla, PickUp, TresYMedia, Torton, Caseta | Claude con MCP de Studio (o tú) | ServerStorage/Assets, docs/02_CREATOR_STORE.md | Pendiente |
| H2 | Diablero: diablo, cargar y soltar cajas, encargos, pago por caja, cajas que se caen | GPT | Services/DiableroService.luau, src/client/Diablero/ | Pendiente |
| H3 | Inventario y lotes (frescura, dueño, envase) + guardado DataStore | Claude | InventoryService.luau, DataService.luau | Pendiente |
| H4 | Jefe: reclamar bodega, pizarrón de precios, comprar y vender por caja | Claude | BodegaService.luau, src/client/Jefe/ | Pendiente |
| H5 | Camionero: chasis de la Tienda, caseta con cuota, andén en reversa, flete | GPT | TruckService.luau, src/client/Camionero/ | Pendiente |
| H6 | Revendedor: puesto en tianguis, NPCs compradores, regateo | GPT | StallService.luau, src/client/Revendedor/ | Pendiente |
| H7 | Mercado del día: precios a las 3:00, demanda y oferta, eventos | Claude | MarketService.luau | Pendiente |
| H8 | NPCs que cubren oficios vacíos + ambiente (gritón, tamalero, viene-viene) | GPT | src/server/Npc/ | Pendiente |
| H9 | Prueba con 4 amigos, balance de dinero, rendimiento en celular | Tú + ambas IAs | — | Pendiente |

H3 va antes que H4 y H6 porque el jefe y el revendedor compran y venden lotes del inventario.

## Siguiente paso y prompts

Primero prueba H0 en Studio; luego Claude hace H1 con el MCP mientras GPT espera, y después GPT toma H2.

1. Probar H0 (tú, 5 minutos)

- ☐ Abrir CentralDeAbastos.rbxl y presionar F5.

- ☐ Sale la pantalla de los 4 oficios; al elegir uno apareces junto a la caseta y en la tabla de jugadores sales en ese equipo.

- ☐ Empieza de noche (22:00) y amanece despacio; hay una nave con 4 bodegas por lado.

- ☐ En la Salida solo hay avisos amarillos [Assets] ... sin modelo, nada en rojo.

2. Prompt para Claude en tu PC (H1)

Lee CentralDeAbastos/REGLAS.md y docs/02_CREATOR_STORE.md. Usa el MCP de Roblox Studio.
Para cada clave de src/server/AssetCatalog.luau busca en la Tienda de creadores con sus
términos, revisa 3 a 5 opciones, aplica el filtro (sin scripts sospechosos, ligero, escala
real), mete el elegido a ServerStorage/Assets/<Clave> y anota ID y autor en la tabla.
Empieza por Bodega y Diablito. Al final dale Play y dime qué sale en la Salida.

3. Prompt para GPT en tu PC (H2)

Vas a programar "Central de Abastos", un juego de Roblox, en la carpeta CentralDeAbastos/
de este repo. Claude trabaja en la misma carpeta: no edites archivos de sus hitos.
Antes de tocar nada lee: REGLAS.md, docs/01_DISENO_ROBLOX.md, docs/03_HITOS.md,
docs/02_CREATOR_STORE.md. Te toca H2 (Diablero).
Reglas: primero la Tienda de creadores (pide modelos con Assets.get("<Clave>"));
no inventes IDs; Luau --!strict; el servidor valida todo; lógica pura en src/shared/ con
pruebas en tests/run.luau (lune run tests/run); stylua src tests antes de commit.
Al terminar: commit en español, marca el hito en docs/03_HITOS.md y dime paso a paso qué
probar en Studio.